国家管网集团人工智能创新大赛

参赛作品申报书

作 品 名 称：  输油泵智能运维助手——“泵智护”

团 队 名 称：           输油泵智维先锋队

主 要 成 员： 肖伟、程青青、刘白杨、王佳、雷雨

申 报 赛 道：       深度研究创新赛道

日       期：       2026年6月29日

国家管网集团人工智能创新大赛组委会

目录

一、作品概述	1

1.1项目背景	1

1.2场景描述	1

1.3创新优势	1

二、解决方案	1

2.1AI架构设计	1

2.2方案功能	1

2.3技术创新点	2

三、价值成效	2

3.1价值分析	2

3.2推广思路	2

四、团队介绍	2

- 作品概述（2000字）

- 1.1项目背景（500字以内）

为全面贯彻落实《集团公司生产运维第二次“三湾改编”实施工作方案》要求，聚焦生产运维产业升级与新质生产力构建，集团公司持续推进输油泵智能运维管理的专业化、集约化、智能化转型。输油泵作为成品油与原油管网的核心动设备，全集团拥有在役主泵1558台，其运行可靠性直接关系国家能源动脉的安全稳定。

然而，当前输油泵运维管理仍处于智能化转型的起步阶段，存在四方面突出短板：一是监测诊断技术支撑不足——1558台机组中实现频谱分析数据接入的仅128台，接入率仅8.2%，历史故障数据库严重缺失；二是运维模式滞后——仍以周期性维护、故障后维修为主，与预测性维修理念存在较大差距；三是数字化承载能力不足——IMS系统不能完全承载输油泵运维管理功能需求，无法实现设备全生命周期管理；四是资源与能力配置不均——品牌型号众多、备件储备要求高，国产化替代方案尚未成熟。

以“补齐短板、对标提升、数智驱动”为指导原则，本项目打造输油泵智能运维助手，推动运维模式从“被动维修”向“预测性维护”跃升。

1.2场景描述（500字以内）

本项目适配集团公司输油泵机组智能运维全场景，覆盖远程监测诊断、巡检管理、维护检修、项修、大修等五大业务环节，面向1558台多品牌输油泵机组实现精细化管理。

核心业务流程涵盖三个层级：后端由储运技术公司监测诊断团队负责关键设备智能监测平台运行、早期预警与诊断分析；中端由区域公司集中监视中心/分控中心负责实时监视、报警反馈与预测性维修方案制定；前端由作业区负责标准化巡检、现场维护检修与应急处置。

当前存在四大核心痛点：一是监测手段单一，以本体温度、振动幅值为主，缺乏频谱分析能力，无法支撑预测性维修；二是现场巡检标准不统一，维检修作业卡覆盖范围不足且质量参差不齐；三是IMS系统承载能力不足，历史维修记录部分缺失，影响维修策略科学制定；四是各所属单位运维能力水平参差不齐，优势经验未能有效转化为集团级管理成果。

1.3创新优势（1000字以内）

本项目围绕输油泵智能运维“三链重塑”，具备四大核心创新点，完全匹配大赛“可执行、可进化、可决策”建设要求：

（1）多源数据全域融合，满足“可执行”

本项目统一对接关键设备智能监测平台振动频谱数据、IMS系统机组档案及维检修记录、工艺参数时序库、供应链备件系统四大数据源，由WeAgent智能体自动完成跨系统数据清洗与关联分析。依托集团现有智能监测平台已有128台机组接入基础，基于集团公司通用模拟数据集即可完整演示全业务流程，无需依赖外部单位场站资源即可完成大赛现场演示，满足“可执行”要求。

（2）机理与数据联合驱动诊断，满足“可决策”

融合振动频谱特征提取与AI算法的双层推理逻辑。通过实时采集输油泵关键运行状态和诊断数据，实现多源异构数据汇集，监测诊断专家在统一平台上进行高效分析及预警诊断。开发输油泵早期预警功能，提取振动波形频谱特征，精准识别输油泵机械故障；通过振动、温度、压力及电流等多源参数，构建输油泵本体异常检测模型。早期预警提前量目标72小时，故障响应时间从2小时缩短至0.5小时，智能预警诊断准确率目标提升至90%以上，年均降低维检修成本10%以上，逐步实现预测性维修。

（3）自动化知识沉淀迭代，满足“可进化”

构建覆盖输油泵振动、工艺参数、故障信息的多维度高质量数据集。收集整理历史故障案例、运行数据，搭建输油泵典型故障特征库，为监测模型训练提供数据支撑，为地区公司预测性维修提供数据支持。各区域公司建立输油泵运维知识库体系，包括全生命周期信息档案、知识图谱和故障案例库，利用IMS系统实现“一机一档”精细化管理。

- 解决方案（5000字）

- 2.1 AI架构设计

本项目以输油泵智能运维助手为核心AI原生载体，依托集团统一数智员工底座与IMS平台，搭建四层AI架构。深度融合业务链、数据链、角色链三大链条，实现输油泵运维全生命周期智能化管理。架构自下而上分为四层：

（1）感知与数据融合层：对接关键设备智能监测平台（振动频谱数据）、IMS系统（机组档案及维检修记录）、PI系统（工艺参数）、供应链系统（备件信息）四大数据源，统一数据采集与传输标准。针对难以布设传感器线缆的站点，利用无线传输的振动、温度探测器解决监测盲区。

（2）智能研判引擎层：通过振动频谱特征提取与阈值分析，快速定位机械故障类型（不对中、不平衡、轴承故障等）；基于历史故障数据集训练的深度模型，实现早期预警与健康状态评估。建立输油泵机组监测诊断技术与算法模型，并推动其推广应用。

（3）业务自动流转层：将整套分析能力拆解为可复用Skill，封装为输油泵故障诊断模型、预警规则库、标准化维检修票卡、智能体工作流，统一纳入集团AI能力库。打通IMS、供应链、HSE等统建系统，实现一次填报、全面共享。

（4）交互呈现层：面向三级角色（储运技术公司诊断专家、区域监视中心值班员、作业区运维人员）提供差异化交互界面。诊断专家端可查看多维度分析报告；监视中心端接收实时预警推送与处置建议；作业区端通过移动端接收维检修作业卡、指导书，并完成闭环反馈录入。

- 2.2 方案功能

（1）智能监测与预警

基于关键设备智能监测平台，实现输油泵振动、温度、压力、阀位、流量等多维度监测诊断。通过高精度振动传感器实现频谱分析，精准识别机械故障。开发输油泵早期预警功能，提取振动波形频谱特征，通过振动、温度、压力及电流等多源参数构建输油泵本体异常检测模型。

（2）故障诊断与溯源

数智员工参与故障排查全流程。当智能监测平台触发预警后，数智员工自动关联历史故障案例库，给出可能原因与排查方向。排查过程中，数智员工根据维检修建议引导技术人员逐条排查，协助记录现场排查定位过程。对于疑难故障，数智员工自动推送至储运技术公司监测诊断专家，由专家确定故障原因并给出维检修建议。排查确定故障原因后，数智员工自动调取标准化检修作业卡、维检修作业卡，协助生成工单与备件需求，联动供应链系统查询备件库存与调配，关联HSE系统办理作业票证。

（3）统建系统数据拉通与报告自动编写

数智员工打通IMS、供应链、HSE、PPS四大统建系统，实现数据全面拉通。故障发生后，数智员工自动在IMS系统触发故障履历记录与更新，在PPS系统关联异常事件管理，从供应链系统自动获取备件库存信息，从HSE系统关联作业票证信息，实现跨系统数据一次填报、全面共享。

智能助手自动编写故障处理报告。排查及维修完成后，数智员工根据排查过程记录、维修执行记录、诊断结果验证等信息，自动生成包含故障溯源、排查定位、处理措施、备件使用等内容的异常事件分析报告/预防性改造优化建议报告。报告自动推送至储运技术公司，由专家评判后发布。报告内容自动更新至输油泵运维知识库，包括故障溯源、维检修建议、历史故障信息、历史维修信息、历史技术通告信息等，实现知识自动沉淀与复用。

（4）运维知识库自进化

构建覆盖输油泵振动、工艺参数、故障信息的多维度高质量数据集。收集整理历史故障案例、运行数据，搭建输油泵典型故障特征库，为监测模型训练提供数据支撑。各区域公司建立输油泵运维知识库体系，包括全生命周期信息档案、知识图谱和故障案例库，利用IMS系统实现“一机一档”精细化管理。

- 2.3 技术创新点

（1）首创输油泵“三链融合”AI原生架构

以输油泵智能分析助手为核心，通过知识图谱筑基、AI模型赋能，实现业务链（标准化流程重塑）、数据链（多源融合与闭环）、角色链（三级职责贯通）全链路智能化管理。实现从“被动维修”到“预测运维”的范式转变。

（2）多维度融合诊断技术

突破传统单一温度、振动幅值监测模式，同步融合振动频谱、温度、压力、电流等多维信号。通过振动频谱特征分析结合多源参数，实现输油泵本体异常检测与精准故障识别。运维人员可快速掌握设备健康状态。

（3）监测诊断模型体系构建

统筹推进输油泵监测诊断智能化功能提升，开发输油泵早期预警功能，提取振动波形频谱特征，精准识别输油泵机械故障；通过振动、温度、压力及电流等多源参数，构建输油泵本体异常检测模型。收集整理历史故障案例、运行数据，搭建输油泵典型故障特征库，为监测模型训练提供数据支撑。

（4）三级闭环管控

构建“储运技术公司诊断预警→区域监视中心实时监视→作业区现场执行”三级监控体系。故障排查过程自动更新至知识库，IMS系统机组履历自动更新，实现“一点报警、全网防范”的闭环管控。

- 价值成效（2000字以内）

3.1价值分析（1000字以内）

（1）经济价值

本项目落地应用后，将从降本、提效、避险三个维度创造显著经济效益。

在运维效率提升方面，通过智能预警提前识别设备隐患，故障响应时间从2小时缩短至0.5小时，目标年均降低维检修成本10%以上。预测性维修替代传统周期性维护与故障后维修，避免设备突发故障导致的停输与抢修损失。

在人力成本管控方面，实现标准化作业票卡、方案、指导书覆盖率100%，现场巡检、维修标准化率100%，现场作业IT承载率达100%。三级监控体系使全流程响应速度较传统模式提升50%以上，大幅减少人工核查与重复性工作投入。

（2）安全管理价值

落实集团第二次“三湾改编”要求，通过关键设备智能监测平台实现从“救火式”维修向“预防式”管控转变。早期预警与智能诊断双重防线提前识别设备劣化风险，从源头规避因设备突发故障引发的泄漏、停输等安全事件。标准化作业与HSE系统联动，确保高风险作业票证、风险管控措施到位，实现全流程可追溯。

（3）管理价值

统一全集团输油泵智能运维管控标准，补齐1558台机组监测诊断覆盖不足短板，力争振动波形数据接入率从8.2%提升至20%及以上。通过IMS系统“一机一档”精细化管理，实现输油泵全生命周期数据贯通。建立输油泵典型故障特征库与运维知识库，将以往运维管理经验在集团范围内固化共享。培养集团级输油泵智能运维专业人才队伍，打造专业化、高水平、复合型设备管理团队。

（4）行业引领价值

本项目是落实国家“人工智能+”战略在能源装备运维领域的具体实践。通过构建输油泵智能运维助手，形成从数据采集、智能预警、故障诊断到知识沉淀的全链路智能化解决方案，为能源行业关键动设备智能运维提供可复用的技术范式。项目基于集团国产化私有化底座搭建可复用、可进化的AI资产，推动传统人工运维向数据驱动的智能运维转型，为能源行业数字化转型提供可落地的实践样板。形成的输油泵智能运维管理标准化成果可在全行业推广复用，为能源行业新质生产力构建贡献管网经验。

- 3.2 推广思路

本项目适配集团公司全区域输油泵机组运维场景，按照“试点验证、区域推广、集团普及”的三级思路稳步推进。

一是试点先行，打磨成熟范式。依托已有128台机组接入基础，完成核心功能验证，落地智能预警、故障诊断、知识库构建核心功能。结合试点单位实际运行数据优化算法模型，形成标准化落地流程与技术方案。

二是区域推广，扩大覆盖规模。在试点验证成熟后，按照数据接入标准逐步推进各区域公司输油泵监测诊断数据接入关键设备智能监测平台，力争振动波形数据接入率提升至20%及以上。

三是集团普及，形成统一范式。完成输油泵智能运维管理业务末端场景流程拉通，形成标准化知识库纳入IMS系统转化为标准作业文件模板。形成可复制、可推广的经验，打造行业输油泵智能运维管理标杆。

四、团队介绍（2000字以内）

- 参赛团队采用“业务+技术”双向融合组建，成员涵盖生产管理专家、输油泵运维一线业务骨干、数字化业务骨干，深度理解集团输油泵智能运维管理现状与业务重塑要求，熟练掌握关键设备智能监测平台、IMS系统等集团核心数字化平台。

- （1）核心成员履历：

- 肖伟（项目负责人）：湖南公司生产运维管理资深工作者，高级工程师，深耕油气管道生产运行一线领域多年，兼具深厚的一线实操经验与管理体系建设统筹能力，目前主要负责机械设备管理和科技管理工作。

- 程青青（湖南公司数字化业务骨干）：湖南公司科技创新与数字化工作管理者，深耕油气管道数字化、智能化领域多年，兼具扎实专业理论功底与项目统筹领导能力，长期牵头、骨干参与多项国家级、省部级油气管道科技攻关项目，持续推动科研成果落地转化。在管道智能化技术攻关方面，她直面长输管道海量数据存储、运算处置效率偏低等行业痛点，牵头《油气管道智能预警及光缆维护管理研究项目》，创新构建管道数据全流程管控技术体系，打通管道及附属设施信息高效精准传输链路。该项目斩获 2 项国家级科创奖项，形成 4 项自主知识产权，核心技术落地门槛低、推广性价比高，已广泛应用于管道巡护场景，相关案例被纳入集团创新创效成果库，为全行业管网智能化升级提供可复制实践范本。

- 王佳（IMS项目组资深项目经理）：北京智网数科公司智慧应用中心产品经理，高级工程师，主要负责IMS系统功能优化、集中监视平台项目及智能站项目实施，担任项目产品交互设计和架构设计。

- 刘白杨（储运技术公司业务骨干)：储运技术公司核心业务骨干，高级工程师，深耕油气管道数字化、智能化领域多年，长期参与输油泵机组智能运维相关项目攻关。熟悉关键设备智能监测平台建设与IMS系统功能优化，牵头输油泵监测诊断数据接入标准制定，推动多源数据融合采集与系统整合。

- 雷雨(湖南公司业务专家）：湖南公司机械设备领域业务专家，高级工程师，深耕油气管道生产运行一线多年，兼具扎实的输油泵机组全生命周期管理功底与工艺系统优化统筹能力。长期牵头及核心参与公司重点输油泵效率提升、设备完整性管理、生产保供及数据分析专项工作。

- （2）团队核心优势：

业务技术深度融合： 一线运维骨干与AI研发人员协同开发，方案完全贴合输油泵运维真实场景，规避通用AI落地“水土不服”问题；

全链路落地经验：熟练使用关键设备智能监测平台、IMS系统等集团核心工具，具备从顶层设计到一线落地的完整实操能力；

方案原创合规：整套系统基于集团私有化内网搭建，依托已有监测诊断平台与模拟数据集即可独立完成演示；

契合集团战略：根据集团公司生产运维第二次“三湾改编”要求，服务于生产运维产业升级与新质生产力构建战略目标。

附件

数据合规与安全责任承诺书

本人自愿参加国家管网集团人工智能大赛（以下简称“大赛”），现就参赛过程中的知识产权、数据安全、合规使用及保密责任等事宜，郑重作出如下承诺：

本人/本单位承诺，在本次大赛中使用、训练、处理的所有数据、数据集、模型参数、业务数据、测试数据、开源数据及自行准备的相关数据，均来源合法、合规，已获得完整合法授权，符合《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《保守国家秘密法》等法律法规要求。

本人/本单位承诺，所有数据使用行为严格遵守国家管网集团数据安全、数据分类分级、商业秘密及保密管理相关制度要求，不泄露、不传播、不滥用任何涉密信息、敏感信息、内部业务信息及未公开信息。

本人/本单位独立承担因数据来源、数据使用、数据处理、数据存储及数据传输等引发的全部数据安全风险、合规风险及法律责任，包括但不限于数据泄露、数据侵权、隐私泄露、违规使用、违反保密规定等问题。

大赛主办方及承办方不承担任何因参赛方自身数据来源、数据管理、数据使用不当所导致的数据安全风险、法律纠纷及经济损失。

本人/本单位已认真阅读并完全理解本承诺书全部内容，自愿签署并严格履行，承担相应法律责任。

承诺人（签字）：_________________

日期：___年____月____日